项目任务书

表格数据 + LLM 融合的企业智能分析 Agent（选题 44）

一、项目基本情况

| 项目名称 | 表格数据+LLM融合的企业智能分析Agent | 组别 | XX |
| --- | --- | --- | --- |
| 制作人 | 成员A/成员B/成员C/成员D/成员E/成员F | 审核人 | 任课教师 |
| 项目经理 | 成员A | 制作日期 | 2026/__/__ |

签名：

二、项目背景与目标

企业数据分析正在被 AI 重塑。本项目构建一个"表格数据 + LLM 融合"的企业智能分析 Agent：用户上传本地表格（Excel/CSV，支持多表关联、百万行级），用自然语言提问，Agent 自动完成表格结构理解 → 分析计划 → 生成并执行代码（沙箱）→ 图表生成 → 结论撰写，支持追问与假设检验、分析留痕可复现、报告一键导出（docx/pdf），企业版能力含字段级权限与敏感列脱敏。

三、任务内容与阶段划分

第一阶段：表格语义理解与上传（第1周）

Schema 画像：列类型、示例值、空值率、基数、关联键推断；

DuckDB 引擎：直读 CSV/Excel，支持百万行级；

上传接口与自然语言问答闭环。

第二阶段：Agent 闭环与沙箱（第2周）

分析计划 → 代码生成（DuckDB SQL / pandas）→ 沙箱执行 → 结果检查 → 失败自我修正（最多3轮）；

代码沙箱安全：独立子进程、禁网络、资源限额、超时强杀；

多表自动关联。

第三阶段：图表与报告、追问与假设检验（第3周）

图表自动选型（趋势→折线、占比→饼、对比→柱）并输出 ECharts 配置；

报告模板化渲染导出 docx/pdf，图表可溯源到生成代码；

多轮上下文保持与 what-if 假设检验。

第四阶段：企业安全与交付（第4周）

字段级权限、敏感列自动识别脱敏、全链路审计留痕；

真实数据集验收、评测集正确率与一次通过率统计；

完整文档与答辩。

四、项目技术方案

Agent 框架 LangGraph（计划-执行-反思）；表格引擎 DuckDB + 表格语义理解；模型 DeepSeek-V4/Qwen3-Max API + Ollama 本地兜底；可视化 ECharts 自动选型 + 报告模板渲染；安全字段级权限、身份证/手机号正则 + 模型双路脱敏；语言 Python + TypeScript。

五、预期成果

系统源代码（含中文注释）+ 演示数据集；

报告导出（docx/pdf）、多表关联、追问/假设检验、审计留痕；

系统设计报告与评测报告。

六、时间安排

第1周：Schema画像 + DuckDB + 单表问答闭环；

第2周：Agent 反思循环 + 沙箱 + 多表关联；

第3周：图表自动选型 + 报告导出 + 追问与 what-if；

第4周：权限脱敏 + 审计 + 真实数据集验收 + 文档答辩。

七、签名页

| 姓名 | 岗位 | 负责主要开发工作/章节 | 签名 | 日期 | 软件版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员A | 架构师/组长 | 总体架构/需求规格/项目计划/总结 | 成员A |  | v1.0 |
| 成员B | 后端工程师 | FastAPI/数据层/接口/审计 | 成员B |  | v1.0 |
| 成员C | 算法工程师 | Agent/Prompt/LLM/追问补全 | 成员C |  | v1.0 |
| 成员D | 算法工程师 | 沙箱/安全/多表/图表选型 | 成员D |  | v1.0 |
| 成员E | 数据分析师 | 前端/报告/评测集 | 成员E |  | v1.0 |
| 成员F | 测试/部署工程师 | 测试/部署/性能/验收 | 成员F |  | v1.0 |