用户验收测试计划

表格数据 + LLM 融合的企业智能分析 Agent

一、目的

由用户/干系人在真实场景验证系统是否满足需求，确认可验收。

二、验收用户角色

业务人员：验证问答、图表、结论、导出；

管理员：验证审计（权限/脱敏接入后）。

三、验收场景

| 编号 | 场景 | 步骤 | 期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT1 | 上传并分析 | 上传→问各区域销售额 | 出图表+结论 |
| UAT2 | 多表关联 | 订单×负责人→问完成率 | 关联出结果 |
| UAT3 | 追问 | 问剔除华东会怎样 | 返回真实重算 |
| UAT4 | 导出 | 点导出Word/PDF | 下载含图文件 |
| UAT5 | 审计 | 打开审计日志新窗口 | 分页查看 |
| UAT6 | 概述不出图 | 问几行几列 | 不出图 |

四、通过标准

所有 UAT 成功，无阻断缺陷，验收指标达标。