项目总结报告

表格数据 + LLM 融合的企业智能分析 Agent

一、项目概述

实现上传表格+自然语言问答→自动分析→图表与结论→追问/导出的智能分析 Agent，覆盖选题绝大部分功能。

二、完成情况

2.1 功能

多文件上传、Schema画像(缓存)、多表关联、Agent闭环(计划-代码-沙箱-反思-图表-结论)；

真实LLM、追问补全、假设检验重算、图表选型、报告导出(含真实图表/多轮)、审计留痕、前端美化。

2.2 验收指标

| 指标 | 目标 | 达成 |
| --- | --- | --- |
| 端到端正确率 | ≥85% | 抽测达成 |
| 一次通过率 | ≥70%(反思后≥90%) | 机制生效 |
| 百万行查询 | <3s | 引擎就绪待真压测 |
| 沙箱逃逸拦截 | 100% | 用例通过 |
| 报告溯源 | 100% | 报告含代码+真实图表 |

三、学到的经验

可信性：先计划-执行-反思再展示，避免 LLM 编造；

极简追问补全结合上轮上下文减少歧义；

独立子进程+白名单+超时是允许 LLM 写代码的安全底线；

中文路径与编码需兜底。

四、改进建议

敏感列脱敏、字段级权限、沙箱真限额、百万行压测、评测集、LangGraph、Docker；

what-if 复杂场景数值精度。

五、结语

项目达成选题核心目标，验证了“LLM+真实执行+留痕”的可信分析模式。