项目计划 / 项目管理计划

表格数据 + LLM 融合的企业智能分析 Agent

一、项目时间表与阶段划分

| 阶段 | 任务 | 里程碑/输出 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | Schema画像+DuckDB+单表问答 | 基础问答 | 成员B/C |
| 第2周 | Agent反思循环+沙箱+多表关联 | 可靠分析 | 成员C/D |
| 第3周 | 图表选型+报告导出+追问/what-if | 完整体验 | 成员E/C |
| 第4周 | 权限脱敏+审计+压测+文档答辩 | 交付 v1.0 | 全员 |

二、甘特图

（甘特图：按阶段在时间轴上绘制；见附录 Mermaid Gantt 源码。）

```gantt

第1周 基础闭环 | 2026-09-01, 7d

第2周 可靠分析 | 2026-09-08, 7d

第3周 完整体验 | 2026-09-15, 7d

第4周 交付 | 2026-09-22, 7d

```

三、资源分配

成员A 架构师/组长：架构、需求规格、进度统筹、总结；

成员B 后端：FastAPI、数据层、接口、审计；

成员C 算法：Agent、Prompt、LLM、追问补全；

成员D 算法：沙箱、安全、多表、图表选型；

成员E 数据分析：前端、报告、评测集；

成员F 测试/部署：测试、部署、性能、验收。

四、里程碑

M1（第1周末）单表问答闭环；M2（第2周末）沙箱+反思+多表；

M3（第3周末）图表/报告/追问完整演示；M4（第4周末）交付与答辩。

五、风险管理表

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| LLM 代码错误率高 | 高 | Schema注入+反思+降噪 |
| API 不稳定 | 中 | Ollama 兜底+重试 |
| 沙箱被绕过 | 高 | 白名单+禁网+限额+逃逸测试 |
| 百万行性能 | 中 | DuckDB 列式+预聚合 |
| 工期紧张 | 高 | P0→P1 滚动交付+每周评审 |

六、预算

大模型 API 按次计费（演示成本低）；开发环境为本机开源工具，预算极低。