测试计划

表格数据 + LLM 融合的企业智能分析 Agent

一、测试目标

验证功能正确性、结果可信性、沙箱安全、性能、报告可复现。

二、测试环境

后端 Python3.13+FastAPI+uv；前端 Node22+Vite；真实 DeepSeek API（.env 配置）。

三、测试策略

| 层级 | 范围 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | services 各模块 | pytest/脚本 |
| 接口 | REST API | requests/urllib |
| 端到端 | 前端→后端→LLM→沙箱 | 模拟提问 |
| 性能 | 百万行CSV | 构造压测 |
| 安全 | 沙箱逃逸 | 恶意代码用例 |

四、测试用例

| 编号 | 用例 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 上传CSV/Excel | 返回table_id/行列数 |
| T02 | 问各区域销售额 | 真实聚合+柱状图 |
| T03 | 极简追问一月呢 | 补全并重跑真实1月数据 |
| T04 | 剔除华东重算 | 返回华南/华北真实值 |
| T05 | 导出docx/pdf | 含数据表+真实图表 |
| T06 | 审计分页+关键字 | 过滤正常 |
| T07 | 沙箱危险import | 拦截os/subprocess |
| T08 | 单行概述 | 不出图 |

五、验收指标

正确率≥85%、一次通过率≥70%（反思后≥90%）、百万行<3s、逃逸拦截100%、报告溯源100%。