开发进度报告

表格数据 + LLM 融合的企业智能分析 Agent

一、已完成任务

| 阶段 | 任务 | 完成 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 骨架/Schema画像/DuckDB/上传问答 | ✅ | 全员 |
| 第2周 | Agent反思/沙箱/多表/真实LLM | ✅ | 成员C/D |
| 第3周 | 图表/报告/追问/前端ECharts | ✅ | 成员E/C |
| 第4周 | 审计/体验打磨/文档答辩 | ✅ | 成员B/E/F |

二、交付物

后端：上传/画像/分析/追问/报告/审计/列表接口，沙箱/joiner/charting/reporter/llm；

前端：上传(多选)、提问、图表、结论、追问、导出、决策过程、审计页；

报告含真实图表；审计分页；画像缓存。

三、待解决问题

敏感列脱敏、字段级权限（占位未完整演示）；

沙箱 CPU/内存/禁网络真限额；

百万行压测与 50 题评测集统计；

LangGraph 迁移与 Docker 部署。

四、里程碑达成

M1~M4 均已达成。